# 宿豫区房屋建筑与市政基础设施项目

设计招标文件

| 项目名称： | 宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSJY1110002038517001001 |

| 招 标 人： | 宿迁市运河湾自然农园有限责任公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 江苏华腾工程项目咨询有限公司 |
| 日 期： | 2025年9月9日 |

目录

第一章 招标公告/投标邀请书	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法	25

第四章 合同条款及格式	31

第五章 技术资料及规范要求	47

第六章 投标文件格式	48

第一章 招标公告

宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目招标公告/投标邀请书

招标编号：JSJY1110002038517001001

宿迁市运河湾自然农园有限责任公司的宿豫电商园区商业综合体项目已经宿豫行审发[2022]17号批准建设，建设资金来源为自筹资金，现已落实。项目已具备招标条件，现对该项目宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目进行公开招标，选定中标人。

1．项目概况与招标范围

1.1 工程地点：

宿迁市宿豫区，东至汉江路，南至泰山河，北至天目山路。

1.2 工程规模：

项目总用地面积约132667平方米（约199亩），总建筑面积约84159平方米（其中，地上建筑面积55939平方米，地下建筑面积28220平方米），项目共分为三个区域，主要为图书吧、电子竞技馆、美术展览中心、艺术交流中心、宿豫俱乐部、配套餐饮、电影院、综合大空间、管理用房、功能性附属用房等多层建筑，并配套建设给排水、消防、道路、景观绿化等附属工程。

1.3 设计周期：10日历天

1.4 质量要求：

合格。满足国家、省、市、行业标准和相应的规范、规程、规定，符合相应阶段规定的深度要求，并通过相关审查。

1.5 工程进度款的支付时间、方式：

合同签订后，发包人向承包人支付合同价款的10%作为预付款；完成合同内设计内容且施工图通过审查后付至合同价款的70%,工程竣工验收合格后付清余款（无息）。

1.6 本次招标工程共分1个标段。标段划分及相应招标内容如下：

宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目，本次设计范围包括但不限于：深化方案设计及施工图设计、各阶段的图纸报审、施工现场配合服务、施工期间设计代表定期服务、设计修改、变更、相关专题报告以及后续施工相关配合服务。

1.7 本项目最高投标限价为50万元。

2．资格审查方法

本工程招标采用资格后审，资格审查方法：合格制。

3．评标方法

本工程采用评标方法：综合评估法；

具体评标细则如下：

(1)投标报价10 分；

评标基准价计算方法：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A(若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A; 若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A) 。评标基准价 C=A×K,K 值在开标 前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分，每高1%扣0.1分，每低1%扣0.2分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。说明：1、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。2、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。3、评标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

(2)人员配备15分；

(3)投标人业绩16分；

(4)技术部分59分。

4．投标人资格要求

4.1投标人资质类别和等级：具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专业甲级资质；

4.2拟选派项目负责人资质等级：具有注册建筑师资格。

4.3本项目不接受联合体投标；

4.4项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形：

（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

（3）同时在其他单位担任了法定代表人或分公司负责人。

注：自投标文件递交截止时间当日起，上述情形不因其之后被撤销或者更正而改变投标人不响应招标文件要求的认定结果。

4.4.1项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

4.4.2项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

4.5投标人不得存在下列情形之一：

4.5.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

4.5.2为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

4.5.3与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4.5.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

4.5.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

4.5.6处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

4.5.7因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

4.5.8投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

4.6投标人拟派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明；

4.7投标人被列入失信被执行人的（失信被执行人联合惩戒有关规定详见投标人须知前附表），招标人不接受其投标。

4.8符合法律、法规规定的其他条件。

5．招标文件等资料的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2025年9月10日上午09时00分至2025年9月16日下午17时30分登录新点电子交易平台（宿豫专区）（https://www.etrading.cn/EpointBidder/ssoLogin）投标人业务管理系统，通过网上银行缴纳新点平台使用费，费用标准为每套110元（此费用包含网上招投标平台及投标文件制作工具使用费），售后不退。咨询方式：国泰新点软件公司客服电话：4009280095-5；宿迁技术支持电话：0527-84396020。

5.2CA加密锁办理:网上购买招标文件须申报成为网员并申领 CA 加密锁，详情请查阅宿迁市公共资源交易电子服务平台“通知公告”栏目中《关于电子招标投标办理 CA 证书和电子签章的通知》，咨询电话:0527-84396015。

6．投标文件的提交

6.1网上电子投标文件的递交截止时间（开标时间）：2025年9月23日09时30分；

6.2 开标地点：本项目采用网上开标，需登录新点电子交易平台(宿豫专区)（https://www.etrading.cn/EpointBidder/ssoLogin）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与开标。

6.3网上电子投标文件在投标截止时间前上传至新点电子交易平台(宿豫专区)。逾期上传或者未上传到新点电子交易平台(宿豫专区)的投标文件，招标人不予受理。

7．不接受投标人参加投标的情形

7.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

7.2因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制且限制期限未满的。

8．联系方式

| 招标人：宿迁市运河湾自然农园有限责任公司 | 招标代理机构：江苏华腾工程项目咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：宿迁市宿豫区金莎大厦13楼 | 地 址：宿迁市宿豫区电商产业园盛祥大厦A10栋1715室 |
| 联系人：蔡裕恒 | 联系人：史洁 |
| 电 话：18114263113 | 电 话：13101860072 |
| 传 真：/ | 传 真：/ |
| 邮 编：223800 | 邮 编：223800 |
| E-mail：/ | E-mail：/ |

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 特别声明 | 本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿豫区公共资源交易中心 |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：宿迁市运河湾自然农园有限责任公司 地址：宿迁市宿豫区金莎大厦13楼 联系人：蔡裕恒 电话：18114263113 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：江苏华腾工程项目咨询有限公司 地址：宿迁市宿豫区电商产业园盛祥大厦A10栋1715室 联系人：史洁 电话：13101860072 |
| 1.1.3 | 工程名称 | 宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 宿迁市宿豫区，东至汉江路，南至泰山河，北至天目山路。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标工程共分1个标段，标段划分及相应招标内容如下：宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目，本次设计范围包括但不限于：深化方案设计及施工图设计、各阶段的图纸报审、施工现场配合服务、施工期间设计代表定期服务、设计修改、变更、相关专题报告以及后续施工相关配合服务。 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 设计周期：10日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：设计文件的编制应符合国家、行业有关法律、法规、规章、制度、规范、标准、定额、办法等的要求；设计文件的深度必须满足相应设计阶段的有关规定的要求，并通过相关部门组织的审查与评审。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 详见招标公告（投标邀请书） |
|  | 失信惩罚 | (1)资格预审中的惩戒措施：实行资格预审的，在资格审查委员会进行资格审查时，正被列为失信被执行人的资 格预审申请人的资格审查结果为不合格。 (2)评标中的惩戒措施：在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人。 (3)中标人确定的惩戒：在中标人候选人公示至发出中标通知书的期间，公示的中标候选人正被列为失信被执行人的，招标人应当取消其中标资格，并重新确定中标人。 招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。 (4)联合体的惩戒：以联合体形式投标的，联合体成员中的任何一个成员正被列为失信被执行人的，该联合体作 为失信被执行人处理。 (5)只出不进原则：在一次招标投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审结果为不合格，或者被取消中标候选人或者中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或者更正而改变已经作出的决定。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 本项目最高投标限价为50万元。 本项目除合同中另有规定外，投标人所报设计费应包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、勘察费、设计费、工程施工过程现场服务咨询费、代理服务费、相关审查费、资料增加成本费、设计论证费、工程概预算、风险费（含设计变更）、交通费、差旅费、后续服务的全部费用、风险费、设计期间设计人所有用于安全保护、环境保护、保险、政策性文件规定费用等直至提交最终成果过程中所涉及到的所有费用。同时包括但不限于下列事项：①中标人须编制项目实施方案文本，确保通过主管部门审查；②中标人提交的设计文件经主管部门审查以及由招标人组织的咨询审查后，按审查意见及咨询意见进行修改、变更等工作费用；③主管部门及招标人对设计文件审查期间中标人自身配合相关工作所发生的费用；④在项目实施过程中，如发现设计内容有漏项、缺件或设计变更等，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。⑤为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。投标人应充分考虑项目实施期间各类风险系数计入报价，中标价格一经确定，除合同特殊约定外今后不作调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止时间后90日内 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：10000元 以下三种形式任选其一：现金、银行保函、数字人民币。投标人提交投标保证金的形式及要求： 1、以转账支票(同城)、电汇(异地)、网上银行支付 、等方式从投标人法人基本存款账户(必须和诚信库中的基本账户一致)转到指定账户。 户名：宿迁市宿豫区公共资源交易中心 开户行：兴业银行股份有限公司宿迁分行营业部 或户名：宿迁市宿豫区公共资源交易 开户行：江苏银行宿迁宿豫支行 账号：由系统随机生成，各投标人的每个标段均不同，请 各投标人登录新点电子交易平台(宿豫专区)投标人业务系统，对应已报名的标段查询。因系统不稳定，投标人可将完整支付记录截图上传至投标文件作为支付凭证。 2、以数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至宿迁市宿豫区公共资源交易中心兴业银行(兴业银行数字人民币钱包ID: 0112040003271815),并备注为：宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目投标保证金。投标人将转账记录回单完整截图上传至投标文件作为缴纳凭证。采用数字人民币缴纳保证金的，按照8000元缴纳。 3、银行保函：投标人应将保函原件电子件上传至投标文件中，以银行保函形式提交投标保证金的，其有效期应覆盖投标有效期的范围。 4、宿豫区公共资源交易中心财务室地址及联系电话：宿 豫区洪泽湖东路19号政泰大厦A5七楼，联系电话：0527-84481189。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标 方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.6.2 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。中标单位在领取中标通知书之前，应提供4份与网上投标文件一致的纸质打印投标文 件。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：本项目采用网上开标，供应商登录新点电子交易平台(宿豫专区)(https://www.etrading.cn/EpointBidder/ssoLogin) 的供应商业务系统进入网上开标大厅。 |
| 5.2 | 开标程序 | (1)监督人身份确认； (2)播放开标会议纪律； (3)公布投标单位名单； (4)投标人对电子投标文件解密； (5)网上随机抽取评标基准值； (6)招标人解密； (7)导入电子投标文件； (8)网上公布开标结果； (9)开标会议结束。 |
| 7.1.3 | 定标顺序 | / |
| 7.3 | 履约担保 | 覆约担保的形式：同投标保证金 履约担保的金额：中标价的5% 1、履约保证金必须从中标人法人基本存款账户转出。 户名：宿迁市宿豫区公共资源交易中心 帐号：1116030409000134035 开户行：中国工商银行宿迁宿豫支行 2、以数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公 钱包一次性转钱至宿迁市宿豫区公共资源交易中心工商银行(工商银行数字人民币钱包ID:0022501058829541) 并备注为：宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目履约保证金。 3.以银行保函、担保保函、保险保单形式提交的履约保证金递交至宿迁市运河湾自然农园有限责任公司，受益人为宿迁市运河湾自然农园有限责任公司。 注： （1）履约保证金不得债权转让。 （2）履约保证金以转帐支票（同城）、电汇（异地）、网上银行支付、数字人民币等现金方式收取的由招标人委托宿豫区公共资源交易中心代收、代管、代退。招标人对以银行保函、担保保函、保险保单等非现金方式收取的履约保证金进行收退、管理。 （3）以银行保函、担保保函、保险保单等方式缴纳履约保证金的，如实际竣工日期超过履约担保期间，承包人应及时延长履约担保期。 |
| 9 | 评标方法 | 综合评估法（具体评标办法及细则见第三章内容） |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1.招标项目的电子地形图及其他相关资料由投标人自行收集。 2.投标人应该在投标截止时间前上传真实、有效、充分的证明材料的原件扫描件，凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，由招标人取消其投标资格，没收投标担保，并按有关规定予以处罚；对已经宣布中标的 投标人则由招标人取消其中标资格，没收投标担保，并按有关规定予以处罚。 3.投标文件中若涉及第三方知识产权的，所引起的一切责任和后果由投标人自行承担。 4.中标人的设计成果的署名权归中标单位和招标人共同所有，招标人有权通过传媒、专业杂志、专业书刊或其它 形式介绍、展示及评价该设计成果。 5.方案电子档上传至投标文件其他材料中。如因系统容量不足无法上传设计电子文件的，可将设计文件电子版刻录成光盘或拷贝至U盘(采用PDF格式)密封在档案袋内，密封袋封面须标明投标人名称、项目名称，封口处加盖投标公章，并由该项目授权委托人持法人授权委托书原件投标文件递交至宿迁市宿豫区公共资源交易中心开标厅，不是该项目授权委托人递交的不予接收，逾期递交的不予接收。 6.招标代理服务费的收取方式：由中标人自中标公告发布之日起5日内支付，代理费参照苏招协【2022】002号文件标准计取，投标人综合考虑并计入投标报价中。 7.未中标的投标单位无经济补偿费用（无方案补偿费）。 8.因新系统原因，如投标人无法从江苏省统一主体库链接材料，可将招标文件所需材料的原件扫描件放入投标文件的其他材料中。 9.投标保证金、履约保证金不得债权转让。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

本招标工程项目说明详见投标人须知前附表第1.1.1、1.1.2、1.1.3、1.1.4条。

1.2 资金来源和落实情况

本招标项目资金来源和落实情况见投标人须知前附表第1.2.1、1.2.2、1.2.3条。

1.3 招标范围、设计周期和质量要求

本招标项目工程招标范围、工期及质量要求见投标人须知前附表第1.3.1、1.3.2、1.3.3条。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉：详见招标公告/投标邀请书。

1.4.2 投标人须知前附表1规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表第1.4.2条的要求外，还应遵守以下规定：

(1)提交联合体各成员单位共同签订的共同投标协议，明确牵头人及其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任，同时载明联合体各成员单位的具体工作分工；

(2)联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；

(3)联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独或者以其他联合体成员的名义申请同一标段的资格预审。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

1.4.3.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

1.4.3.2 为本标段的代建人；

1.4.3.3 为本标段提供招标代理服务的；

1.4.3.4 与本标段代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

1.4.3.5 与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

1.4.3.6 与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

1.4.3.7 有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

1.4.3.8 在招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制投标且限制期限未满的。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2中标后，招标单位和中标单位还应按“宿发改收费发〔2023〕200号标准收取交易服务费”文件规定的标准到当地公共资源交易中心交纳招标投标综合服务费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表1规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织。

1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表1第1.7条规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表1第1.7条规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表1第1.7条规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。项目不召开投标预备会。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成 本招标文件包括：

2.1.1 投标人须知前附表；

2.1.2 投标人须知；

2.1.3 评标办法；

2.1.4 合同条款及格式；

2.1.5 技术资料和规范要求；

2.1.6 投标文件部分格式；

2.1.7 投标人须知前附表规定的其他材料。

此外，招标人在招标期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件，均作为招标文件的组成部分，投标人应一并阅读。

投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过投标人业务管理系统提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，通过网上招投标系统发送给所有招标文件收受人，并同时在新点电子交易平台(宿豫专区)(https://ww.etrading.cn/EpointBidder/ssoLogin) 上公布，不足3日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人应及时登录投标人业务管理系统获取澄清答疑文件，如因投标人原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件指网上电子投标文件，应包括但不限于下列内容：

3.1.1.1 投标函及投标函附录

3.1.1.2 法定代表人身份证明书；

3.1.1.3 授权委托书；

3.1.1.4 设计项目负责人委任书；

3.1.1.5 投标保证金；

3.1.1.6 设计组织实施方案；

3.1.1.7 投标人资格审查资料包括：营业执照、资质证书、项目负责人执业资格证书及职称、投标须知前附表要求的劳动合同复印件及养老保险信息等；

3.1.1.8 投标人认为有必要提供的其它内容。

★投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括上述第3.1.1.6 目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2 投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4本项目采用固定总价合同，中标后该价格不调整。

3.2.5本项目除非合同中另有规定，投标报价应包括所有工作内容和需要的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、勘察、设计费、工程施工过程现场服务咨询费、代理服务费、相关审查费、资料增加成本费、设计论证费、工程概预算、风险费（含设计变更）、交通费、差旅费、后续服务的全部费用、风险费、设计期间设计人所有用于安全保护、环境保护、保险、政策性文件规定费用等直至提交最终成果过程中所涉及到的所有费用。同时包括但不限于下列事项：①中标人须编制项目实施方案文本，确保通过主管部门审查；②中标人提交的设计文件经主管部门审查以及由招标人组织的咨询审查后，按审查意见及咨询意见进行修改、变更等工作费用；③主管部门及招标人对设计文件审查期间中标人自身配合相关工作所发生的费用；④在项目实施过程中，如发现设计内容有漏项、缺件或设计变更等，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。⑤为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。投标人应充分考虑项目实施期间各类风险系数计入报价，中标价格一经确定，除合同特殊约定外今后不作调整。

3.2.6中标方案不作为最终确定的方案，最终方案需按各级审查意见进行修改调整，直至通过规划部门公示、签批及盖章。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标文件提交截止时间前，应按投标人须知前附表1第3.4.1条规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。保证金由当地公共资源交易中心代收、代管和代退。

3.4.2投标保证金提交

3.4.2.1投标人应在投标截止时间前将本单位的基本账户《开户许可证》原件扫描件上传至企业诚信库。以未经审核备案的账户提交的投标保证金不予接受。投标人采用转账支票(同城)、电汇(异地)、网上银行等方式将保证金从基本存款账户提交至保证金专用账户(户名、开户行等详见投标人须知前附表3.4.1,账号：由系统随机生成，各投标人的每个标段均不同，请各投标人登录投标人业务管理系统，点击“投标保证金账号获取”栏目中对 应已报名的标段查询);投标人必须在投标文件递交截止时间前提交投标保证金。通过转账 支票(同城)、电汇(异地)、网上银行缴纳的，开标后由招标代理机构到当地公共资源交易中心，根据到账记录开具已收取投标保证金单位情况列表，未在投标文件递交截止时间前到账的，按无效标处理。投标企业以个人、办事处、分公司、子公司名义或从他人账户及投标人企业的其他账户提交的投标保证金无效。

3.4.3投标保证金退付：投标保证金仅通过汇款渠道退至投标人法人基本存款账户。未 中标单位在中标通知书下达后3个工作日内，由招标人或代理机构提交投标保证金退付申请至当地公共资源交易中心统一办理退付手续。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

3.4.4.1 投标截止后投标人撤销投标文件的；

3.4.4.2 中标通知书发出后，除不可抗力外，中标人出现下列情形之一的：

3.4.4.2.1 放弃中标的；

3.4.4.2.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3.4.4.2.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者变更合同实质性内容要求的。

3.4.4.3 招标文件规定的其它情形。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表1另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.2 提交加密的网上电子投标文件1份。中标单位需在领取中标通知书之前，向招标人另外提供与网上投标文件一致的纸质打印投标文件(投标文件份数见投标人须知前附表1规定)。

3.6.3 网上投标文件要求盖章的地方，需加盖数字证书的电子印章。

3.6.4 网上投标文件的制作软件由投标人从宿豫区公共资源电子交易网投标人业务下载中心中下载，并更新至最新版本。

3.6.5 电子投标文件编制格式应按《江苏省建设工程专业工具软件数据交换标准V3.0》规定执行。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标人应使用经网上招投标系统认可的电子商务认证授权机构 (CA 认证中心)颁发的数字证书对其网上投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前提交投标文件。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

4.2.2 本章5.1.2条款规定的相关资料应在投标截止时间前提交。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前将电子投标文件上传至宿豫区公共资源电子交易平台 (https://www.etrading.cn/EpointBidder/ssoLogin)对应的本次开标标段中，未及时上传的，招标人不再受理。

4.2.5 在开标时，未在系统约定时间内解密或者解密后无法导入的投标文件，招标人将视为投标人自动放弃投标。

4.3 投标文件的修改与撤回

网上投标文件的修改和撤回：在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。最终投标文件以投标截止时间前完成上传至宿豫区公共资源电子交易平台最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 本项目采用网上开标，投标人须登录宿豫区公共资源交易网投标人业务系统并进入网上开标大厅参加开标会议，投标人进入网上开标大厅即自动签到，未在系统约定时间内解密的投标人视为放弃投标。

5.1.2开标现场解密的CA 锁应为该投标文件制作、上传、加密的同一把CA 锁。

5.1.3 开标会议上应当众公布拟派项目负责人名称、投标总价、设计周期等。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

(1)监督人身份确认；

(2)播放开标会议纪律；

(3)公布投标单位名单；

(4)网上随机抽取评标基准值；

(5)监督人、招标人、投标人对电子投标文件三方解密；

(6)导入电子投标文件；

(7)网上公布开标结果；

(8)开标会议结束。

5.2.2 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标人依法组建，负责清标、评标活动。

6.1.2 开标结束后，开始清标、评标，清标、评标通过直播方式进行。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目相关部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 投标文件的澄清

6.2.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、质量等级等实质性内容。

6.2.2 书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字或印签，签字或盖印签的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标文件递交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件， 一律不得作为评标、定标的依据。

6.2.3 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标 文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件的商务标中出现报价金额、工期质量等级有差别时，均以投标函中的报价金额、工期、质量等级为准。

6.3 投标文件的审查

6.3.1 在评标过程中，评标委员会若发现投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为之一的，评标委员会应当否决其投标。

6.3.2 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

6.3.3 投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

6.3.4 投标文件有下述情形之一的，属重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应并按前条规定作废标处理：

6.3.4.1 网上投标文件中的投标函未加盖投标人的电子印章的；

6.3.4.2 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的；

6.3.4.3 如投标函由企业法定代表人委托代理人电子签章的，企业法定代表人委托代理人未在投标截止时间前提供合法、有效的委托书及其居民身份证的；

6.3.4.4 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.3.4.5 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

6.3.4.6 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

6.3.4.7 投标报价低于成本，或高于招标文件设定的最高投标限价，或应依法实行政府指导价的工程超出国家规定的浮动幅度的；

6.3.4.8 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

6.3.4.9 未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.3.4.10 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

6.3.4.11 设计文件中的主要指标偏差高于招标人设计任务书中要求的误差数的；

6.3.4.12 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

6.3.4.13 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

6.3.4.14 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.3.4.15 不符合招标文件有关暗标要求的；

6.3.4.16 投标文件组成不符合招标文件要求的；

6.3.4.17 被行政主管部门记入不良行为，且在公示期内的；

6.3.4.18 相关法律、法规、规章等规定无效标的其他情形；

6.3.4.19 未按招标文件要求提供电子投标文件、投标文件未能解密或者解密后无法导入且按照招标文件明确的投标文件解密或导入失败的补救方案补救不成功的凡被判定为无效标的，由评标委员会要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人现场签字确认(或在无效标通知书加盖电子印章确认),投标人现场未能提出有效解释或质疑而又拒绝按要求确认无效标的，则视同认可评标委员会的无效标决定。

7. 合同授予

7.1 定标

7.1.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.1.2 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标人不足三家，且有效投标的技术方案合理可行，同其他所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会应当根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人。已按上述规定被推荐为第一中标候选人的，参与其它标段评标但不参与推荐中标候选人的排序。

7.2 履约担保

7.2.1 国有投资或国有投资占主导地位的工程建设项目，招标人必须在招标文件中要求中标人提交相应金额的履约担保，履约担保的形式为履约保证金、银行保函。履约担保一般为中标合同总价5%。

7.2.2 招标人委托宿豫区公共资源交易中心对中标人缴纳的履约担保进行统一收、退管理。

7.2.3 在中标公告发布之日起5个工作日内，中标人应按投标人须知前附表7.3规定的金额及形式向当地公共资源交易中心提交履约担保。履约担保金以从投标人基本存款帐户提 交至当地公共资源交易中心(户名、帐号、开户行等信息详见投标人须知前附表7.3)。提交合格的施工图纸后，凭招标人出具的项目完成证明到当地公共资源交易中心办理退付手续。

7.2.4 招标人或招标代理机构在办理中标通知书备案登记时，应一并提交中标人已缴纳履约担保的有效凭证。中标人在规定的时间内按上述要求缴纳履约担保后，领取中标通知书。

7.2.5 中标人不按上述要求提交履约担保的，根据《招标投标法实施条例》第五十五条、七十四条等规定，招标人应依法确定排名第二的中标候选人为中标人，或重新招标，并予以 公告。同时，可以将原第一中标候选人列入失信企业名单，其投标保证金将不予退还，并可以处中标项目金额10%以下的罚款。

7.2.6 对于招标代理机构向未缴纳履约担保的中标人擅发中标通知书的，以及没有取消未在规定时间内缴纳履约担保中标人的中标资格，并重新公告中标人或重新招标的，将按照《江苏省工程建设项目招标代理机构动态考评管理办法》处理。情节严重的，限制其一定期限的从业资格。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标截止时间止，投标人少于3个的；

8.1.2 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

两次招标失败的，由招标人提出申请，经招标投标管理部门审核，并经监察机关备案后，可采用竞争性谈判或直接发包方式确定承包人。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定的“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。评标委员会成员必须独立评标，完成书面评标报告。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投 诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。但投标人在本招标文件规定时间内未对招标文件的内容提出质疑的，招 标人视为投标人已详细审查全部招标文件内容(包括有关澄清和补充说明),且已放弃对这方面有任何不明确及误解的权力，投标人不得在开标后就此提出投诉。

对故意捏造事实、伪造证明材料及恶意缠诉等恶意投诉，投诉处理部门应当驳回，并予公示，属于投标人的，记录不良行为一次，限制进入本市招标投标市场3个月至12个月；情节严重的，可以依法并处一万元以下罚款；影响招标投标进程给招标人造成重大损失的， 三年内不得在本市范围内投标或参加其他形式的招标活动，按照招标文件规定不予退还投标 保证金，并由招标人依照有关民事法律规定追究投诉人相关民事责任。恶意投诉的情形包括： ①未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；②不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的③投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；④捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；⑤投诉经查失实，被告 知后，仍然恶意缠诉的；⑥一年内三次(含三次)以上失实投诉的；⑦其他方式进行恶意投诉的。

投标人在招标文件规定的时间内未对招标文件条款内容提出质疑的，招标人视为投标人已经详细查阅招标文件全部内容并全部理解且无异议，开标后投标人不得就招标文件条款内容提出投诉。

10. 其它

10.1 知识产权

10.1.1 投标文件中若涉及第三方知识产权的，所引起的一切责任和后果由投标人自行承担。

10.1.2 中标人的设计成果的署名权归中标单位和招标人共同所有，招标人有权通过传媒、专业杂志、专业书刊或其它形式介绍、展示及评价该设计成果。

10.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表1。

# 第三章 评标办法

## 综合评估法

### 1. 总则

本招标工程项目采用综合评估法进行评标，由评标委员会评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本办法规定的评分标准进行打分，评分采用百分制，得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会随机抽签决定中标人。

### 2. 评标程序

#### 2.1 初步评审

评标委员会依据下述各表规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2.1.1 形式评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标函签字盖章 | 加盖投标人电子印章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）电子签章。 |
| 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
| 联合体投标人 | 不接受联合体投标 |

2.1.2 资格评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 企业资质等级 | 具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专业甲级资质； |
| 项目负责人资格 | 具有注册建筑师资格； |
| 项目负责人社会养老保险或医疗保险 | 投标人拟选派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明。 |
| 项目负责人必须满足下列条件 | 1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，仅限于以下情形： （1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险； （2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； （3）同时在其他单位担任了法定代表人或分公司负责人。 注：自投标文件递交截止时间当日起，上述情形不因其之后被撤销或者更正而改变投标人不响应招标文件要求的认定结果。 2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 4.4.2项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 |
| 投标人不得存在下列情形之一 | 1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；2、为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理服务的；3、与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；6、处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；7、投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。 |
| 其他要求 | 1.具有独立订立合同的能力； 2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的企业； 3.投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内； 4.本项目不接受联合体投标； 5.符合相关法律、法规、规章、政府规范性文件规定的其他条件。 |

2.1.3 响应性评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 符合招标文件要求 |
| 设计周期 | 符合招标文件要求 |
| 设计质量 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
| 权利义务 | 符合招标文件及设计合同要求 |

#### 2.2 详细评审

2.2.1 分值构成（100分）

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10.00分 |
| 2 | 人员配备 | 15.00分 |
| 3 | 投标人业绩 | 16.00分 |
| 4 | 技术部分 | 59.00分 |

2.2.2投标报价（10）分

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10.00分 | 评标基准价计算方法：以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若7≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A）。评标基准价C=A×K，K 值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K 值的取值范围为95%、96%、97%、98%。评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分，每高1%扣0.1分，每低1%扣0.2 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。说明：1、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。2、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。3、评标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |

2.2.3人员配备（15分）

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 15.00分 | 项目组成员（除项目负责人外）配备室内设计或装饰装修专业中级技术职称的得2分；配备室内设计或装饰装修专业高级及以上技术职称，或一级注册建筑师职称的，每有一个人得3分，本项最高得15分。 - 注：1、以上一人只能对应一个证书一个专业加分，一人多证多专业的不重复加分；2、人员配备中如职称不能体现出相关专业，请提供《专业技术资格评审表》或毕业证书证明； - 3、凡涉及加分的人员，必须为投标单位人员，投标时提供投标前6个月投标单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明，否则不得分；4、以提供有效的证书材料原件扫描件为评审依据，未提供证书原件扫描件的，不予计分。 |

2.2.4投标人业绩（16分）

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 10.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过建筑工程设计不低于30万元工程设计费用或单项合同建筑面积不低于12000平的房屋建筑工程设计业绩的，每有一个得5分，最高得10分。注：业绩证明材料：①设计合同，提供的业绩证明材料要能明确反映项目性质、规模、投标人名称、设计内容、合同签订日期等主要信息。②业绩证明材料以原件扫描件上传至投标文件中。未提供或提供不全、不清晰的不予计分。 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 6.00分 | 项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过建筑工程设计不低于30万元工程设计费用或单项合同建筑面积不低于12000平的房屋建筑工程设计业绩的，每有一个得2分，最高得6分。注：业绩证明材料：①设计合同，提供的业绩证明材料要能明确反映项目性质、规模、投标人名称、项目负责人名称、设计内容、合同签订日期等主要信息。②业绩证明材料以原件扫描件上传至投标文件中。未提供或提供不全、不清晰的不予计分。 |

2.2.5技术部分（59分）

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计依据、设计工作目标 | 6.00分 | 对本项的认识解读、基本情况的概述及理解的把握精准度等方面进行打分。 - (1)设计依据全面完善、符合国家行业相关规定，设计目标明确的，可得该项分值的90%以上； - (2)设计依据较完善、符合国家行业相关规定，设计目标较明确的，可得该项分值的 70%～90%以上； - (3)设计依据不完善、基本满足国家行业相关规定，设计目标不明确的，可得该项分值的 50%～70%以上； - (4)以上某项无具体内容该项不得分。 |
| 2 | 总体设计思路及相关分析 | 15.00分 | 1、总体设计原则是否正确，方案阐述是否充分、合理；2、项目建设条件是否调查充分，资料收集是否详实；3、总体方案平面布置是否合理，对关键性技术问题是否论证充分； - （1）以上内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，可得该项分值的 90%以上； - （2）以上内容较完整、组织较严谨、针对性较强，可得该项分值的 70%～90%； - （3）以上内容一般、措施基本可行、针对性不强、内容基本完整，可得该项分值的 50%～70%； （4）以上某项无具体内容该项不得分。 |
| 3 | 空间设计 | 15.00分 | - 室内外重点空间效果图与功能需求匹配，非主要空间的意向图片满足审美和市场主流。空间图片与前期定位需求风格一致。 - （1）以上内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，可得该项分值的90%以上； - （2）以上内容较完整、组织较严谨、针对性较强，可得该项分值的70%～90%； - （3）以上内容一般、措施基本可行、针对性不强、内容基本完整，可得该项分值的50%～70%； （4）以上某项无具体内容该项不得分。 |
| 4 | 设计质量的组织措施 | 6.00分 | 对投标人提供的设计质量、进度、设计安全保证措施进行评分。 - （1）以上内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，可得该项分值的 90%以上； - （2）以上内容较完整、组织较严谨、针对性较强，可得该项分值的 70%～90%； - （3）以上内容一般、措施基本可行、针对性不强、内容基本完整，可得该项分值的 50%～70%； （4）以上某项无具体内容该项不得分。 |
| 5 | 经济指标和概算分析 | 6.00分 | 投资估算标准符合国家有关规定、分析全面、合理可信，节约投资。投资控制的主要环节明确、措施切实可行 。 - （1）以上内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，可得该项分值的 90%以上； - （2）以上内容较完整、组织较严谨、针对性较强，可得该项分值的 70%～90%； - （3）以上内容一般、措施基本可行、针对性不强、内容基本完整，可得该项分值的 50%～70%； - （4）以上某项无具体内容该项不得分。 |
| 6 | 设计工作重点、难点分析 | 6.00分 | 对本项目的难点和重点的分析及采取的应对措施切实可行的设计建议。 - （1）以上内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，可得该项分值的 90%以上； - （2）以上内容较完整、组织较严谨、针对性较强，可得该项分值的 70%～90%； - （3）以上内容一般、措施基本可行、针对性不强、内容基本完整，可得该项分值的 50%～70%； - （4）以上某项无具体内容该项不得分。 |
| 7 | 服务承诺 | 5.00分 | - 1、方案设计期间服务承诺，1分； 2、施工图设计期间服务承诺，1分；3、工程施工及工程验收期间服务承诺，1分。 - (1)以上内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，可得该项分值的 90%以上；(2)以上内容较完整、组织较严谨、针对性较强，可得该项分值的 70%～90%；⑶以上内容一般、措施基本可行、针对性不强、内容基本完整，可得该项分值的 50%～70%；(4)以上某项无具体内容该项不得分。 |

2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有质疑的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 2.4评标结果

2.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人1-3名。

2.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  宿迁市运河湾自然农园有限责任公司

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典（第三编 合同）》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目  工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目  。

2.工程地点： 宿迁市宿豫区，东至汉江路，南至泰山河，北至天目山路  。

#### 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：  详见专用合同条款附件1     。

2.工程设计阶段：  详见专用合同条款附件1     。

3.工程设计服务内容：深化方案设计及施工图设计、各阶段的图纸报审、施工现场配合服务、施工期间设计代表定期服务、设计修改、变更、相关专题报告以及后续施工相关配合服务。

#### 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 4、质量要求：合格。满足国家、省、市、行业标准和相应的规范、规程、规定，符合相应阶段规定的深度要求，并通过相关审查。

#### 三、设计周期

提交成果期限： 10日历天

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：  固定总价   ；

2.签约合同价为：

（1）人民币                      （￥：       元）

#### (2)本项目除非合同中另有规定，投标人所报设计费应包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、经济补偿费、工程施工过程现场服务咨询费、代理服务费、相关审查费、资料增加成本费、设计论证费、工程概预算、风险费（含设计变更）、交通费、差旅费、后续服务的全部费用、风险费、设计期间设计人所有用于安全保护、环境保护、保险、政策性文件规定费用等直至提交最终成果过程中所涉及到的所有费用。

#### 同时包括但不限于下列事项：①中标人须编制项目实施方案文本，确保通过主管部门审查；②中标人提交的设计文件经主管部门审查以及由招标人组织的咨询审查后，按审查意见及咨询意见进行修改、变更等工作费用；③主管部门及招标人对设计文件审查期间中标人自身配合相关工作所发生的费用；④在项目实施过程中，如发现设计内容有漏项、缺件或设计变更等，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。⑤为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。投标人应充分考虑项目实施期间各类风险系数计入报价，中标价格一经确定，除合同特殊约定外今后不作调整。

- 中标方案不作为最终确定的方案，最终方案需按各级审查意见进行修改调整，直至通过规划部门公示、签批及盖章。招标人不作任何额外费用补偿。设计过程中不再因专业增加或设计项目变更而另行增加费用。

- 3.付款方式： 合同签订后，发包人向承包人支付合同价款的 10%作为预付款；完成合同内设计内容且施工图通过审查后付至合同价款的70%,工程竣工验收合格后付清余款（无息）。

- 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：               。

设计人项目负责人：            。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在            签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自  自合同签订之日起   生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式   份、副本一式  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 份、副本  份，设计人执正本  份、副本  份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

纳税人识别码：                           纳税人识别码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

时  间：      年  月  日                 时  间：      年   月   日

## 第二部分 通用合同条款

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书及履行合同过程中双方确认的对合同有影响的补充协议、会议纪要、设计变更等相关资料等；所有其他合同文件应由合同当事人法人代表认可并加盖单位印章方有效 。

1.1.1.9 工程设计服务：按合同协议书（二、工程设计范围、阶段与服务内容）约定事项。

1.1.1.10 工程设计其他服务：不另外支付费用，含在投标报价中。

1.1.1.11 工程设计资料：发包人提供规定程序上的基础资料，如项目立项报告、审批文件；工程设计包含的项目基础资料（资源报告、勘察报告、专项评估报告等）和现场障碍资料由设计人自行收集、编制 。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3 技术标准

1.3.1 适用于工程的技术标准包括： 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规定。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件 。

1.5 联络

1.5.1 发包人和设计人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                    ；

发包人指定的接收人为：                               。

设计人接收文件的地点：                                 ；

设计人指定的接收人为：                                。

1.6 保密

保密期限：设计文件规定的工程合理使用年限。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人其他义务：         /        。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                  ；

联系电话：                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 发包人代表在发包人的授权范围内，负责合同履行过程中对设计人的工作进行监督、协调及外部组织协调；对设计人勘察、设计内容提出修改、审核意见  。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

因设计人不能积极配合发包人工作，导致发包人办理有关许可、批准、图纸审查或备案手续滞后的，还需追究设计人违约责任（除责令改正外），发包人将有权对设计人进行违约处罚（合同总价的 10%）。

3.1.3 设计人其他义务：(1) 保证设计质量:符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计文件要求的深度，且能通过有关部门审查;(2)配合施工的义务:解决施工中出现的勘察，设计问题，如完成设计变更或与设计有关的技术问题:参加工程验收工作，包括重要部位的隐蔽工程验收、试车验收和坡工验收。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                   ；

身份证号：                      ；

职称资格及等级：                    ；

职称证书号：                 ；

联系电话：                    。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人擅自更换项目负责人的，将视为设计人违约，发包人将有权对设计人进行违约处罚（合同价的 10%）。情节严重的，发包人有权单方面解除合同，设计人已完成设计工作量不予结算，所造成的一切损失和后果由设计人自行承担。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人认为设计人项目负责人无法胜任工作的，设计人必须在 3 天内调离本工程范围；同时，承包人应在 3 天内完成用合格的人员(继续履行 3.2.1 项约定的职责)代替上述调离的项目负责人。设计人拒不更换的，将视为设计人违约，发包人将有权对设计人进行违约处罚（合同价的 10%）。情节严重的，发包人有权单方面解除合同，设计人已完成设计工作量不予结算，所造成的一切损失和后果由设计人自行承担。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：中标公告发布后 3 工作日内向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等；以投标文件中项目管理机构人员为准（如有）。

3.3.2 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人拒不更换的，将视为设计人违约，发包人将有权对设计人进行违约处罚（合同价的 5%）。情节严重的，发包人有权单方面解除合同，设计人已完成设计工作量不予结算，所造成的一切损失和后果由设计人自行承担。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：   允许分包的专业工程以外的禁止分包   。

主体结构、关键性工作的范围：允许分包的专业工程以外的禁止分包 。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括： 地质勘察  。

其他关于分包的约定：  /    。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 分包人的营业执照、资质证书、主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等  。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：  设计人经发包人同意的分包工程由设计人与分包人结算， 发包人不向分包人支付分包工程设计费。

4. 设计要求

4.1 设计一般要求

4.1.1.1 工程设计的特殊标准或要求：按发包人要求执行。

4.1.1.2 工程设计适用的技术标准： 国家、省市行业内规范的标准  。

4.2 设计文件的要求

设计文件深度规定： 按发包人要求执行。

5. 设计进度与周期

5.1 设计进度计划

5.1.1 设计进度计划的编制

合同当事人约定的设计进度计划提交的时间： 合同签订之日起3个工作日内  。

合同当事人约定的设计进度计划应包括的内容：施工图设计及后期施工图配合服务。

5.1.2 设计进度计划的修订

发包人在收到设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5 个工作日内。

5.2 设计进度延误

5.2.1 因发包人原因导致设计进度延误

（1）因发包人原因导致设计进度延误的其他情形：由设计人自行承担，发包人不予另行支付费用 。

设计人应在发生进度延误的情形后 3天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后1天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 3 天内进行审查并书面答复。

5.2.3 暂停设计

5.2.3.1 发包人原因引起的暂停设计：发包人不承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

5.2.3.2 其他原因引起的暂停设计：发包人不予另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工：发包人不予另行支付相应设计

5.3 提前交付工程设计文件

5.3.1 提前交付工程设计文件的奖励：     无     。

6. 设计文件交付

6.1 设计文件交付的内容

6.1.1 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：  按发包人具体要求执行  。

7. 设计文件审查

7.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  /  天。

7.2 设计审查形式及时间安排：按发包人具体要求执行。

8. 合同价款形式

8.1 合同价格形式：固定总价。

9. 工程设计变更与索赔

9.1 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后    天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后2天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。

10. 知识产权

10.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本设计项目使用。

10.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人。

11. 违约责任

11.1设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，应承担人民币2000/天的逾期违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同总金额。

11.2 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同总金额 。

11.3 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：解除合同，不予支付设计费 。

11.4设计人在施工图设计阶段配合不力的违约责任：设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，同时发包人将有权对设计人进行违约处罚（合同款的 10%）。

12. 不可抗力

12.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政策性文件的相关规定。

13. 合同解除

暂停设计期限已连续超过  60  天，可以解除合同。

14. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，向  宿迁市  人民法院起诉。

15. 其他  无     。

16. 争议解决

16.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是 。

16.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 按通用条款执行 。

选定争议评审员的期限： 按通用条款执行 。

评审所发生的费用承担方式： 由设计人承担 。

其他事项的约定： 双方协商约定 。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： 争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

17. 其他（如果没有，填“无”）

17.1 履约保证金的金额：中标价的5%

履约保证金必须从中标人法人基本存款账户转出。

户名：宿迁市宿豫区公共资源交易中心

帐号：1116030409000134035

开户行：中国工商银行宿迁宿豫支行

以数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至宿迁市宿豫区公共资源交易中心工商银行(工商银行数字人民币钱ID:0022501058829541)并备注为：宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目履约保证金。

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：设计人主要设计人员表

附件 3: 设计进度表

附件 4: 设计费明细及支付方式

附件 5: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、项目概况

1.1项目名称

宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目。

1.2项目地点

宿迁市宿豫区，东至汉江路，南至泰山河，北至天目山路。

1.3项目概述

项目总用地面积约132667平方米（约199亩），总建筑面积约84159平方米（其中，地上建筑面积55939平方米，地下建筑面积28220平方米），项目共分为三个区域，主要为图书吧、电子竞技馆、美术展览中心、艺术交流中心、宿豫俱乐部、配套餐饮、电影院、综合大空间、管理用房、功能性附属用房等多层建筑，并配套建设给排水、消防、道路、景观绿化等附属工程。

二、设计内容

本次设计范围包括但不限于：深化方案设计及施工图设计、各阶段的图纸报审、施工现场配合服务、施工期间设计代表定期服务、设计修改、变更、相关专题报告以及后续施工相关配合服务。

三、各阶段服务内容

1.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作建筑总图等全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

2. 施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求， 及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、建筑材料选择以及相关考察等技术咨询工作。

附件 2：设计人主要设计人员表

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项 目 副负责人 |  |  |  |  |
| 工艺专业负责人 |  |  |  |  |
| 土建专业负责人 |  |  |  |  |
| 设备专业负责人 |  |  |  |  |
| 其他专业负责人 |  |  |  |  |

附件3: 设计进度表

附件 4: 设计费明细及支付方式

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

三、工程设计服务费用：

四、设计费支付方式

合同签订后，发包人向承包人支付合同价款的 10%作为预付款；完成合同内设计内容且施工图通过审查后付至合同价款的70%,工程竣工验收合格后付清余款（无息）。

附件 5: 设计变更计费依据和方法

# 第五章  技术资料及规范要求

一、设计规范：执行国家现行规范、标准。

二、招标人对投标人投入本项目主要设计人员的要求

| 序号 | 本工程需设计人员的专业岗位 | 专业要求 | 资格要求 | 数量要求（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 设计组人员 | … | … |  |
|  |  | … | … |  |
|  |  | … | … |  |
|  |  | … | … |  |
|  |  | … | … |  |
|  |  | … | … |  |

注：1.项目主要设计人员配置必须满足上述配备表要求，未满足要求的作无效标处理。

2.

# 第六章  投标文件格式

## 封面

标段勘察设计招标

投  标  文  件

标段编号：

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

年        月        日

## 目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、授权委托人身份证

五、项目负责人委任书

六、投标保证金

七、投标人基本情况

八、项目负责人简历

九、社会保险证明

十、项目主要人员

十一、企业业绩

十二、企业获奖

十三、开标一览表

十四、投标所需其他材料

## 一、投标函

致      （招标人名称）    ：

1、根据你方的      （标段名称）    项目设计招标文件，包括招标文件的书面补充纪要（如有时）及有关附件，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿按      的投标报价承包上述工程的设计任务。

2、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

3、如果我方中标，我方保证设计周期：           。如违约，愿按投标函附录中承诺的标准接受处罚。同时，我方保证设计质量：           。如违约，愿按投标函附录中承诺的标准接受处罚。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明确及误解的权力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标人需要，在技术允许范围内随时对方案进行改进。

6、如果我方中标，我方将按照投标函附录承诺的方式和金额提交履约担保。

7、我方同意所提交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方金额为人民币     元的投标保证金已经按招标文件的要求递交。

10、不论何种原因，电子招标系统无法接收、解密或者导入我方的电子投标文件，责任由我方承担。

地址：                   邮编：

联系人：                 电话：

投 标 人：                     （电子印章）

法定代表人：                    （电子签章）

日 期：

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （电子印章）

日  期：      年     月     日

## 三、授权委托书

本人   （姓名）  系  （投标人名称） 的法定代表人，现委托   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改  （标段名称）  标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                     （电子印章）

法定代表人：                 （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日期：      年       月       日

## 四、授权委托人身份证

上传授权委托人身份证的扫描件

## 五、项目负责人委任书

根据本委任书宣告，我    （姓名）    系   （投标人名称）   的法定代表人，现代表单位授权  （设计项目负责人姓名）  为   （招标项目标段名称）   的项目负责人，身份证号码为                   ，全面负责该工程设计工作。

投 标 人：                              （电子印章）

单位地址：

法定代表人：                              （电子签章）

日期：_____年____月____日

## 六、投标保证金

宿迁市宿豫区公共资源交易中心 ：

我单位已经按照招标文件的要求提交了 宿豫电商园区商业综合体B栋装修工程设计项目 的投标保证金               元（小写：￥            ）。

根据招标文件的规定，我单位严格按照程序履行投标保证金退付手续。我单位法人开户行和基本账户如下：

开 户 行：

基本账户：

投标人：                        （电子印章）

法定代表人：                    （电子签章）

年    月    日

注：投标人采用投标担保、保险形式提交投标保证金的，还须按照招标文件要求提供相关证明。

## 七、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地区 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证编号 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  | 人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  | 人 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  | 人 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  | 人 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人资质

| 序号 | 证书编号 | 资质等级 | 证书有效截止时间 | 查看 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 八、项目负责人简历

拟投入项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

包括、身份证、职称证、学历证、劳动合同、设计过的项目业绩等电子文件。

拟投入项目负责人资质

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 查看 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、社会保险证明

## 十、项目主要人员

拟投入本项目的主要勘察（设计）人员

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 职务 | 专业 | 注册资格 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：本表包括设计人员居民身份证、毕业证书、职称证书、资格证书、注册证书和业绩证明材料等电子图片。

## 十一、企业业绩

近年完成的类似工程勘察（设计）项目情况表

| 序号 | 工程名称 | 招标人名称 | 合同价格 | 项目负责人 | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

针对评标办法里的评分项目填写，应附中标通知书、合同协议书等材料的电子文件。

@项目名称  扫描件：

| 序号 | 相关业绩要素 | 查看 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中标通知书件 | 点击查看获取 |
| 2 | 设计合同 | 点击查看获取 |

十二、企业获奖

| 序号 | 获奖名称 | 获奖日期 | 获奖级别 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 十三、开标一览表

| 标题 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |
| 投标报价 |  | 元 |
| 项目负责人 |  |  |
| 质量 |  |  |
| 投标保证金 |  | 元 |

## 十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容，如没有无需上传。