【文字解读】《宿豫区来龙镇小城市建设发展三年行动计划（2024-2026）》政策解读

一、起草背景

为贯彻习近平总书记关于学习运用“千万工程”经验的指示精神，系统落实省委、省政府支持我市“四化”同步集成改革工作部署，持续推进来龙小城市建设发展，充分发挥小城市在“1129+N”城镇发展体系的重要支撑作用，加快小城市新型城镇化进程，城镇面貌、产业发展等显著提升。

二、政策依据

市政府办公室关于印发宿迁市小城市建设发展三年行动计划（2024--2026年）的通知（宿政办发〔2024〕47号）文件要求。

三、主要内容

1.产业发展全面升级

巩固提升“一区多园”成果。推动“一区多园”能级提升，加快培育规上企业、龙头企业、制造业“专精特新”企业、科技中小型企业，做大做强做优主导产业和特色产业，形成规模，实现产业强链延链补链。引进亿元以上企业20家以上，工业企业生产总值年均增长率不低于15%。提升农业产业化发展水平。加快推进产业融合发展，提升农产品加工能力，培育农业产业化市级（含）以上龙头企业至6家及以上，农产品加工产值与农业总产值比值、农产品加工业发展水平增速高于全市平均水平。完善产业服务配套。打造产城融合区，强化产业服务共建共享，促进生产、生活融合发展。

2.公共服务全面提质

提升城乡居住品质。做好农房改善文章，因地制宜制定搬迁计划和推进方案。落实安居保障，适度推进商品房建设，保障一批房地产开发项目落地。实现居住条件从“住有所居”向“住有宜居”转变。持续推进人居环境整治，打造美丽宜居新样板。提高教育服务能力。增加学前教育普惠优质供给，省市优质幼儿园覆盖率达90%以上。增强医养服务能力。提升区域性医疗卫生中心服务功能，开设补短板、需求多的专业科室，提高专业服务能力。推进商贸文体设施建设。增强商贸服务能力，实施步行街、商业特色街、综合商圈等商贸设施提质行动。

3.基础设施全面提标

提升市政公用设施品质。完善供排水设施建设，实现污水管网收集率100%，生活污水集中处理率90%以上。强化黑臭水体治理，建成区黑臭水体消除比例100%。提高燃气设施覆盖面，优先保障工业园区、集镇区燃气管网全覆盖。增强交通服务能力。深化“四好农村路”建设，实现乡镇三级以上公路公路通达率100%，提档升级改造道路10公里以上，农村公路优良中等路率95%以上。推进绿色低碳设施建设。建设提升滨水绿化、口袋公园及主题公园广场。推行新型城市基础设施建设。推动多功能智能杆、智慧水务、智慧燃气、智慧环保等信息化基础设施建设。

4.特色风貌全面塑造

塑造美丽风貌。围绕小城市自然资源禀赋、发展规划、建设特点，开展特色风貌塑形提升行动，统筹推进生产、生活、生态基本单元建设。加强保护传承。加强历史建筑、历史要素及周边环境整体维护，积极创建历史文化名镇名村，提升传统村落风貌。强化文旅融合。推进历史名人、名景、名物溯源复兴试点，完善多功能新型公共文化设施。彰显文化特色。推进文化标识度和区域影响力的特色文化名片营建，构建红色文化、人文水脉、古镇古村展示体系。

5.综合治理全面增效

强化规划设计先行。加快完善小城市国土空间规划体系。强化联动均衡发展。按照“四优四强”目标，高质量打造和美乡村建设的宿豫样板。提高城市化管理能力。建立完善照明网络，推进“点亮乡村”行动，镇村照明设施亮灯率不低于97%。深化垃圾分类治理，垃圾分类村居覆盖率80%以上，分类设施覆盖率100%。健全长效发展机制。推进环境卫生、风貌秩序、基础设施、房屋安全、公共安全等长效常态管护，优质高效推进小城市管理提升行动。

6.数智赋能全面深化

构建小城市数字化治理服务管理平台。依托一体化政务服务平台、智慧城市“一网统管”系列支撑平台和总体架构。组织实施信息基础设施提升工程。推动新一代网络与物联网技术融合应用。拓展数字服务管理应用场景。依托小城市数字化治理服务管理平台，在已有系统平台的基础上，因地制宜推进特色化场景建设应用。

- 目标任务

至2026年底，地区生产总值达60亿元；财政收入平均增长25%以上，居民人均可支配收入3万元以上；工业园区工业增加值占全部工业增加值80%以上；规模以上工业企业数量40家以上；城镇化率达全市小城市平均水平，形成完备的水、电、路、气、通信、环保等基础设施网络。

五、解决问题

推进来龙镇小城市建设，完成来龙镇小城市建设新三年行动计划(2024-2026)编制，明确总体目标、重点建设任务、投资计划，编排建设项目81个，其中2024年建设项目43个，投资总额约46.89亿元，年度投资28.36亿元。根据进度计划，按序时进度推进项目43个，已经完工项目20个，无滞后项目，完成总投资约22.1398亿元。